|  | # 30 天快速上手 Agent 开发：项目驱动路线 沿用原学习路线的五步闭环，用一个真实项目形成可投递能力 30-DAY PROJECT-BASED ROADMAP 说清楚 · 找得到 · 改得动 · 测得出 · 讲得像负责人 目标岗位：企业 AI 应用 / Agent / 数据 + AI 工程师 |
| --- | --- |

| 适合谁 | 有数据开发、SQL/ETL 或银行业务经验，但 LLM、RAG 和 Agent 基础薄弱的学习者。 |
| --- | --- |
| 解决什么 | 在 30 天内做到：能独立运行与排障项目、讲清 RAG、实现受控单 Agent 原型，并形成面试和作品集证据。 |
| 版本 | 基于 2026-07-30 本地项目现状 · 2026-08-04 生成 |

阅读原则：先理解真实链路，再背术语；先证明已有能力，再讨论 Agent 演进。

路线选择 你的最快路径不是从模型训练或多 Agent 框架开始，而是把已有的数据、SQL、跑批和监管经验翻译成 AI 工程能力：知识建模、工具设计、异步可靠性、证据治理和评测。

# 阅读导航

1. 目标与学习方法  ·  知道 30 天后应能交付什么

2. 四周能力地图  ·  先后顺序与依赖关系

3. 每日任务表  ·  每天读什么、做什么、留下什么证据

4. 三个递进实战  ·  从 RAG 诊断到生产级单 Agent

5. 入职首周与能力评价  ·  把学习能力转换成工作能力

6. 作品集与面试交付  ·  让成果可展示、可验证

在 Word 中右键此处并选择“更新域”，即可生成带页码目录。

# 1. 30 天后的完成标准

| 能力 | 最低完成标准 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 项目运行 | 能独立启动、查看 status、读日志、定位一个依赖故障 | 启动截图 + 一页故障记录 |
| LLM | 能解释模型调用、Prompt、结构化输出、错误与安全 | LLM 调用链图 + 一个 Schema |
| RAG | 能讲清摄取、Chunk、Embedding、Milvus、Hybrid、Citation、评测 | RAG 时序图 + 10～50 条 Golden Questions |
| Agent | 能区分 Workflow/RAG/Agent，并做有限步骤单 Agent | 3 个工具 + 最多 5～8 步的可运行 Demo |
| 工程化 | 能处理异步、幂等、重试、状态、权限、日志与测试 | 至少 1 个完整小改动及测试 |
| 面试 | 能用 3 分钟和 10 分钟讲清项目、指标与局限 | 录音/视频 + 问题复盘 |

30 天不是“学会所有 AI” 目标是建立可迁移能力：面对陌生模型或框架时，能判断它解决的是生成、检索、编排、状态、工具、安全还是评测问题，并能在真实项目中验证。

## 1.1 每天固定节奏

| 环节 | 工作日 60～120 分钟 | 周末 180～240 分钟 |
| --- | --- | --- |
| 复述 | 10 分钟闭卷讲昨天内容 | 20 分钟复盘本周薄弱点 |
| 阅读 | 20～30 分钟概念 + 指定源码 | 40 分钟深入一条调用链 |
| 动手 | 20～60 分钟小实验或测试 | 100～140 分钟完成一个纵向切片 |
| 沉淀 | 10～20 分钟术语卡/链路图/录音 | 30～40 分钟整理 README、指标与演示 |

## 1.2 五步学习闭环

说清楚：两分钟内不用术语堆砌，用业务语言解释。

找得到：在真实项目定位 API、Service、Model、配置和测试。

改得动：做一个最小、可回滚的小改造。

测得出：定义成功指标、失败样本和回归测试。

讲得像负责人：按问题、决策、权衡、证据、结果、复盘表达。

# 2. 四周能力地图

| 阶段 | 核心主题 | 项目主链 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 项目、HTTP、FastAPI、PostgreSQL、Redis/Celery、前端 | 按钮→API→DB/Job→Worker | 能独立运行并追踪一条请求 |
| 第 2 周 | LLM、Prompt、结构化输出、Embedding、RAG | 知识上传→索引→检索→LLM→Citation | RAG 全链路图与基线 |
| 第 3 周 | Agent、Tool、State、Loop、Guardrail、Eval | 现有 Service→受控工具→单 Agent | 可运行单 Agent 原型 |
| 第 4 周 | 治理、可靠性、作品集、面试 | 权限/审计/评测/故障→交付 | 10 分钟讲稿、改造 PR、作品集 |
| 第 30 天 | 综合演练 | 启动→演示→故障→评测→面试 | 一小时模拟面试与下月 Backlog |

# 3. 每日任务表

## 第 1 周：先成为“能跑、能追、能排”的工程师

| 日 | 主题 | 阅读 | 动手 | 必须产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目全貌 | README、说明文档索引、部署架构、项目启停.ps1 | 启动 production 模式；查看 status 和 /health/ready | 手画六层组件图 |
| 2 | HTTP/API/JSON | frontend/lib/api.ts + 一个后端 API 路由 | 在 /docs 调一个 GET 和一个 POST；记录状态码 | 请求/响应样例 |
| 3 | FastAPI/Pydantic | backend/app/main.py、api/、schemas/ | 从路由追到 Service；故意提交错误参数 | 路由→服务→Schema 图 |
| 4 | PostgreSQL/ORM | core/database.py、models 中 Knowledge/Job/Index | 写 5 条只读 SQL，查文档、Chunk、任务、索引版本 | 实体关系草图 |
| 5 | Redis/Celery | task_queue/、workers.py、jobs API | 创建后台任务，观察 queued/running/completed | 任务时序图 |
| 6 | Next.js/状态反馈 | 页面组件、api.ts、任务轮询 | 从按钮追到请求；解释 loading、error、job id | 一次前后端链路 |
| 7 | 复盘演示 | 重读第 1 周笔记 | 完整演示启动、上传、任务详情与日志 | 5 分钟录屏 + 错题 |

## 第 2 周：真正理解 LLM 与 RAG

| 日 | 主题 | 阅读 | 动手 | 必须产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | LLM 基础 | 模型调用流程.md；llm/base.py | 闭卷解释 Token、Prompt、Inference、Hallucination | 9 张术语卡 |
| 9 | Provider/Gateway | llm/factory.py、openai_compatible.py、ModelProfile | 查看模型测试接口；区分 401/404/429/5xx | LLM 调用链图 |
| 10 | 结构化输出 | structured_outputs.py、prompt_runtime.py | 新增一个简单 Pydantic 输出 Schema 和失败用例 | Schema + 测试 |
| 11 | 模型安全 | security/、prepare_model_input、ModelCallLog | 找出分级、脱敏、日志摘要和拒绝外发 | 5 条安全边界 |
| 12 | Embedding | embeddings/、local_embedding_server.py | 生成同义句与无关句向量，记录维度和相似度 | 三组向量实验 |
| 13 | 知识摄取 | parsers.py、normalizer.py、ingestion_service.py | 上传一种文件；追踪 KnowledgeUnit 与出处 | 入库数据流图 |
| 14 | Milvus/索引 | vector/milvus.py、semantic_index/reindex.py | 查看 active index、Collection、count；解释重建 | 版本发布图 |

| 日 | 主题 | 阅读 | 动手 | 必须产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 关键词检索 | keyword_index.py | 测试字段名、代码、中文自然语言问题 | 关键词优势清单 |
| 16 | 向量检索 | hybrid_retriever.py 的 vector_only | 运行相同问题，记录成功和失败样例 | 失败分类 |
| 17 | Hybrid | hybrid_retriever.py 全链路 | 比较 keyword/vector/hybrid 三组 Top-K | 效果对比表 |
| 18 | Citation | grounded_answer_service.py、citation_validator.py | 构造无证据、错误 citation、跨项目引用 | 三类失败测试 |
| 19 | RAG 评测 | rag_evaluator.py、rag-evaluation.md | 解释 Recall@5、MRR、Citation Coverage、P95 | 一页指标卡 |
| 20 | 黄金问题集 | 现有 EvaluationCase 与业务文档 | 先建 10 条，再扩展到 20～50 条问题 | 版本化数据集 |
| 21 | 第 2 周复盘 | 五条 RAG 源码链 | 不看稿讲完整入库与查询；复跑基线 | 10 分钟 RAG 讲解 |

## 第 3 周：从 Workflow 走到受控单 Agent

| 日 | 主题 | 阅读 | 动手 | 必须产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Workflow vs Agent | 原路线 04-Agent开发.md；本手册 Agent 术语 | 给当前功能分类：固定流程 / 可作为工具 / 需 Agent | 边界表 |
| 23 | 工具设计 | HybridRetriever、文档读取、jobs API | 定义 3 个只读工具的 Pydantic Schema | Tool Contract |
| 24 | Agent State | BackgroundJob 与治理状态模型 | 定义 AgentRun、AgentStep、ToolResult | 状态模型草图 |
| 25 | 最小 Agent Loop | 普通 Python 状态机；暂不依赖框架 | 实现最多 5 步：选择工具→执行→观察→停止 | CLI Demo |
| 26 | Guardrail | 权限、resource guard、SafeSqlExecutor | 加入参数校验、项目鉴权、重复调用与超时 | 被拒绝测试 |
| 27 | Memory/HITL | 知识库、任务状态、审核流程 | 区分三种记忆；为写操作增加人工确认 | 生命周期表 |
| 28 | Agent Eval | 现有 Evaluator 设计 | 建立 10 条任务 + 10 条安全样例，记录轨迹 | 成功率/步骤/越权 |

## 第 4 周：可靠性、作品集与面试

| 日 | 主题 | 阅读 | 动手 | 必须产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29A | 可靠性 | task_queue/idempotency.py、checkpoint、日志 | 模拟模型超时、Redis 失败或 Milvus 不可用；写恢复方案 | 故障演练记录 |
| 29B | 作品集 | 本项目指标与源码路径 | 整理架构图、RAG 对比、Agent Trace、测试与 README | 作品集目录 |
| 29C | 面试表达 | 面试讲解文档 + 原 300 题题库 | 录制 3 分钟和 10 分钟讲解，回答 20 题 | 错题与改稿 |
| 30 | 综合验收 | 所有资料 | 启动、演示、制造一个故障、解释指标、完成 60 分钟模拟面试 | 评分表 + 下月 Backlog |

日期说明 原路线按 2026-07-23 至 2026-08-21 排期。本版保留 30 个学习日的依赖顺序，但不绑定日历；中断后从最近一个“必须产出”继续，不必从头重来。

# 4. 三个递进实战

## 实战一：RAG 检索诊断助手

输入同一个问题，同时展示 Keyword、Vector、Hybrid 三种 Top-K。

每条结果展示文档、Chunk、分数、Citation、索引版本与耗时。

不调用 Chat 模型也能使用，以便把检索问题和生成问题分开。

至少准备 10 个固定问题，记录成功、失败和为什么。

验收 你能解释某条结果为什么排前、某个问题为什么 Vector-only 失败，以及调整 Top-K/融合权重后 Recall 与延迟如何变化。

## 实战二：单 Agent 知识助理

search_knowledge(query, project_id)
get_document(document_id, project_id)
get_background_job(job_id, project_id)

最大 5 步；每步只允许调用一个工具；参数必须 Pydantic 校验。

每次工具执行重新做 project 权限校验，错误返回结构化错误。

每步记录模型、工具、参数摘要、结果摘要、耗时和终止原因。

无证据不得编造；任务仍在执行时先返回任务状态。

示例任务 “查找贷款余额计算规则，确认知识库是否有依据；若索引任务仍在执行，先告诉我任务状态；有证据则返回出处，没有则明确待确认。”

## 实战三：可恢复、可审批的生产级单 Agent

AgentRun、AgentStep、ToolCall 持久化到 PostgreSQL。

Celery 异步执行，支持 checkpoint、失败恢复和取消。

只读工具自动执行；request_knowledge_reindex、save_draft、create_review_task 等写工具必须人工审批。

限制最大步骤、总耗时、Token、费用和重复调用。

固定评测集验证任务成功率、工具选择正确率、平均步骤、越权率、延迟与成本。

页面展示每步轨迹、失败原因和人工审批节点。

为什么先单 Agent 多 Agent 会增加调用次数、状态、延迟和不可预测性。只有评测证明 Planner/Executor/Reviewer 分工相对单 Agent 有稳定收益，才值得保留。

# 5. 入职 Agent 岗位后的首周检查清单

| 时间 | 必须问清并做到 |
| --- | --- |
| 第 1 天：业务边界 | 目标是什么？哪些步骤必须确定性？哪些允许模型判断？哪些会写库、发消息、花钱或影响客户？哪里必须人工审批？ |
| 第 2 天：系统运行 | 能否独立启动 API、前端、Worker、数据库、Redis、向量库？Health 与 Ready 有何区别？Mock 与正式 Provider 如何辨认？ |
| 第 3 天：主链路 | 从页面按钮找到 API、Service、数据库和外部模型；找到对应测试；用 correlation id 串起来。 |
| 第 4 天：数据与失败 | 事实源是什么？向量索引是否可重建？重试会不会重复写？换 Embedding 是否重建？失败能否恢复？ |
| 第 5 天：完整小改动 | 先补失败测试，修改最小范围，验证成功/失败/重复请求，更新文档，并能解释权衡。 |

# 6. 能力评价与投递门槛

| 能力 | 1 分：能解释 | 2 分：能实现 | 3 分：能评测与权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM | Token、Prompt、结构化输出 | 接入 Provider、Schema、失败处理 | Prompt/模型版本、成本、回归 |
| RAG | Chunk、Embedding、Hybrid、Citation | 完成摄取、检索、问答 | Golden Dataset、Recall/MRR、切片 |
| Agent | Workflow/Agent、Tool、State | 有限循环、鉴权、停止 | 轨迹、安全、预算、HITL |
| 后端 | API、ORM、事务、异步 | FastAPI/PostgreSQL/Celery | 幂等、恢复、性能、观测 |
| 治理 | 权限、分级、审计 | 服务端控制与人工审批 | 威胁模型、门禁与演练 |
| 表达 | 能讲概念 | 能讲真实源码 | 能讲问题、决策、数据和复盘 |

开始投递的现实标准 综合达到“多数能力 2 分”，并且有一项量化 RAG 改造、一个受控单 Agent 原型、一次完整模拟面试，就可以边投边学。不要等待“全会了”。

# 7. 作品集交付清单

architecture/：六层架构图、知识入库时序图、RAG 查询时序图、单 Agent 状态图。

experiments/：Keyword/Vector/Hybrid/RRF 对比，包含数据集版本、Recall@K、MRR、P50/P95 和失败样例。

tests/：Golden Questions、模型输出 Schema 测试、重复任务、跨项目 Citation、Prompt Injection 与越权测试。

demo/：项目启动、知识上传、索引、问答、任务详情和 Agent Demo 的 3～5 分钟录屏。

interview/：3 分钟与 10 分钟讲稿、20 个高频问答、5 个真实 STAR 故事。

README：清楚区分当前已实现、你本人改动、原型能力和未来规划。

## 7.1 每日学习记录模板

日期：
主题：
我能不看资料解释什么：
我定位了哪些源码：
我做了什么改动或实验：
指标 / 测试结果：
仍然不会的问题：
两分钟面试回答：

## 7.2 高频坑：每周复盘一次

把调用一次模型叫 Agent；把 RAG 叫 Agent；把知识库叫 Agent Memory。

混淆 Chat 与 Embedding；换 Embedding 模型却不重建索引。

把向量库当事实源；认为相似度高就一定正确；Top-K 越大越好。

只测最终答案，不单独测解析、召回、排序、Citation 和权限。

正式 Provider 失败后静默回退 Mock，产生看似成功的假结果。

只在前端禁用按钮，没有后端幂等；无限重试导致重复任务或费用风暴。

信任模型 JSON、SQL 或工具参数；把安全只写进 Prompt。

一开始就上多 Agent 或复杂框架，却没有状态、停止和评测。

你的差异化定位 推荐目标：企业级 AI 应用开发工程师 / Agent 工程师 / 数据 + AI 工程师。不要包装成大模型训练或算法研究专家；你的优势是银行业务、数据语义、SQL/ETL、可靠性与 AI 治理的结合。