# 银行监管数据智能平台 · 2026-10-19 夜间开发成果

生成时间：2026-10-20 15:50　｜　分支：dsh/banking-semantic-agent-v2　｜　基线提交：353420dc9f2b

本文档全部数据来自本次实跑，不含推测值。真实模型效果未验证，已在第 5 节单独列明。

# 一、一句话结论

用同一份固定版本的合成业务评测集（111 例，六个场景族）做改前/改后对照，平台在「引用支撑是否影响答案可信度」与「正确字段候选排在召回尾部时是否仍获得模型比较机会」这两件事上从不可靠变为可靠：通过率 64/111（57.7%）→ 111/111（100.0%）；修好 47 例，回归 0 例，仍未通过 0 例。

需要明确的前提：以上全部是「协议与机制正确」的确定性/Mock 验证。本轮真实模型调用 0 次，真实 Top1/Top3 排序质量与真实引用判定准确率均未验证。

# 二、前后对照总表

| 场景族 | 改前 | 改后 | Δ 通过数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑥ Agent 状态链 | 18/18 | 18/18 | 0 |
| ① 引用存在但不支撑结论 | 9/20 | 20/20 | +11 |
| ② 引用支撑判断边界 | 16/17 | 17/17 | +1 |
| ③ 字段语义 | 9/18 | 18/18 | +9 |
| ④ 重排与长上下文 | 0/20 | 20/20 | +20 |
| ⑤ 版本与作用域 | 12/18 | 18/18 | +6 |
| 合计 | 64/111 | 111/111 | +47 |

可比性核查（两条都必须为真，否则数字不可比）：

数据集内容哈希一致：True　（5ed97aed0bd017cc275a6a30…）

评测 harness 自身哈希一致：True

comparable = True

# 三、这次能更可靠处理哪些业务问题

| 业务问题 | 改前行为 | 改后行为 | 证据用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引用存在、但引文不支撑结论 | 答案仍标 grounded、置信度 high、可信性 A/B 级 | 降级为 needs_confirmation、置信度 low、可信性降到 C/D，并列明待核实主张 | 11 例由失败转通过 |
| judge 超时 / 输出不可解析 | unsupported_ratio = 0，看起来「很干净」 | degraded + unknown，覆盖率分母显式，已判断数 = 0 | C2-F1、C2-F2 |
| 重复 verdict / 越界 ID / 空 ID | 可能重复计分或污染判定 | 计入 dropped_verdict_ids / duplicate_verdict_ids，不抬高 judged_count | C2-C1、C2-E1 |
| 超过单次 claim 上限 | 静默截断尾部却宣称全量通过 | coverage_truncated = True，未覆盖条数显式列出 | C2-G1 |
| 全部引用都被支持 | 改后首轮曾误降级 25 例 | 恢复 grounded，不惩罚「多召回」 | 25 例回归修复 |
| 未被答案引用的检索证据 | 被补成 unknown 并触发降级 | 不计入判定覆盖率分母，不参与状态判定 | C1-H2、C3-A2、C5-A2 |
| 正确字段候选排在召回尾部 | 只装得下前 3~7 个，尾部候选从未被模型看过，却仍以 model_rerank 返回 | 分批 + 决赛集合，20 个候选全部进入模型比较；第 8/15/20 位均被比较，coverage=full | C4 全 20 例 |
| 重排超时 | — | 保持 rerank_timeout 语义，不跨批重试 | C4-G2 |
| 预算连一个候选都放不下 | — | 抛 409 context_budget_exceeded，不返回空排序冒充成功 | C4-F2 |
| 人工驳回 / 未决人工门 | 已是终态 blocked / waiting_human | 未破坏 | C6 全 18 例 |

# 四、重排的四个事实（同一 catalog，受限预算 6000 tokens）

任务书要求把 recalled / admitted / model_evaluated / returned 当作四个不同事实记录，不能把「召回前缀不变」当成「质量无损」。实测：

| 用例 | recalled | 改前 admitted/evaluated | 改后 admitted/evaluated | 改后批数 | 改后仍未被评估的尾部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4-A1 | 15 | 3 / 3 | 15 / 15 | 5 | [] |
| C4-B1 | 15 | 3 / 3 | 15 / 15 | 5 | [] |
| C4-C1 | 20 | 3 / 3 | 20 / 20 | 7 | [] |

改前第 8/15/20 位全部被丢弃（tail = [8, 15, 20]）；改后为空，coverage = full，且 coverage 的计数与候选身份列表互相印证（不是自述）。

# 四之二、真实模型与真实浏览器验证（2026-10-20 补齐）

下表全部来自真实 provider 调用与真实浏览器实跑；未编造任何数字。

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| 真实模型连通性 | deepseek-v4-flash（profile 4），HTTP 200 |
| 真实调用次数 | 6（来自产品自身 ModelCallLog） |
| B 包：引用支撑 | 4 例走真实裁判 |
| C 包：字段重排 | 2 例 model_rerank / coverage=full |
| 真实浏览器（系统 Chrome） | 16/16 检查通过 |

真实模型暴露并修掉的 3 个缺陷（Mock 看不见）：

claims_unknown 曾把未判定的主张也计入，出现 7 > 5 的自相矛盾；现只统计已判定主张。

claim_coverage 曾出现 1.25 / 2.5（引用数除主张数，量纲不同）；现引用级模式为 0.0 并标维度。

引用级判定曾被误判为 verified；现最多到 partially_supported，有不支持引用时为 unsupported。

仍保持未验证：真实 Top1/Top3 准确率与引用蕴含准确率——缺人工标注真值，无法计算。

验证时临时开启的 CITATION_SUPPORT_CHECK 已恢复为出厂默认 off。

# 四之三、D 包：SQL 语义变化归因（2026-10-20）

边比较器天生看不见语句级语义：GROUP BY 键、DISTINCT、UNION 去重、HAVING、JOIN 类型都不产生 lineage 边属性差异，只能落到无归因兜底项。

| 项 | 改前 | 改后 |
| --- | --- | --- |
| 可检家族 | 29 / 39 | 36 / 39 |
| 明确声明不可检 | 10 | 3 |
| 新增比较维度 | — | group_by / distinct / union_mode / having / join_type |
| 全量后端回归 | 1851 passed | 1886 passed / 0 failed |

升级的是实现，不是声明：

每个升级家族都配真实 SQL 对，证明检测到并归因到结构化维度（attribution=structural）。

新增 35 个六类覆盖测试：真实变化 / 格式等价 / 别名限定名 / 嵌套作用域 / 无法解析 / 跨语句。

守门断言（声明=实现、家族总数 39）全部保留且通过，未削弱任何约束。

如实保留 3 个不可检：order_by、top_limit、cte。不声称未验证的能力。

实施中修掉自己引入的缺陷：别名重命名曾误报粒度变化（表限定进了渲染文本）。

# 五、仍然不行 / 未验证（不并入成功项）

5.1 真实模型效果：已接入并验证，但质量指标仍未验证

已证实：模型真被调用、候选真被比较、unsupported 真会降级（见第四之二节）。

仍未验证：真实 Top1/Top3 排序准确率、真实引用蕴含的准确率与召回率。

原因：没有人工标注的正确答案集，无法计算准确率；不用猜测值代替。

5.2 真实组件验证：部分未做

PostgreSQL / Redis 本机监听中，但未对队列与持久化做真实组件验证。

pytest 全部在 SQLite + Mock provider 下运行，不等于 PostgreSQL/Redis/Celery/Milvus 验证。

真实队列的重复投递、worker 退出、取消后迟到返回等场景本轮未补做。

5.3 已知未达成项

前端 rank_source 已收宽并显示「未经模型比较，仍为召回顺序，需人工核验」，并已用系统 Chrome 完成真实浏览器验收（16/16 PASS）。

D 包已完成主体部分（可检家族 29 → 36/39），剩 order_by / top_limit / cte 三个因语义上不改变字段口径或缺少稳定比较维度而诚实保留。

# 六、回归结果

| 项 | 命令 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| A 包契约测试 | pytest tests/test_overnight_benchmark.py | 11 passed |
| B 包定向（4 文件） | test_rag_citation_support / test_evaluation_faithfulness / test_overnight_citation_status / test_rag_evaluation_fidelity | 56 passed |
| C 包定向（4 文件） | test_ai_skill_rerank_* / test_overnight_rerank_batching | 48 passed |
| C 包扩展 | pytest -k "ai_skill or rerank or field_candidate or candidate_id" | 291 passed |
| 前端单测 | node --test tests/*.test.mjs | 308 passed, 0 failed |
| TypeScript | tsc --noEmit | 0 错误 |
| 改前全量后端 | pytest tests（基线 worktree） | 1816 passed, 1 skipped, 0 failed |
| 改后全量后端 | pytest tests（当前 worktree） | 1886 passed, 1 skipped, 0 failed |

本轮修掉的三个真实缺陷

B-1：judge 的判定结果只被附加到返回结构，完全不参与 answer_status / confidence_level / supported_claims / trustworthiness —— 引用被判 unsupported 时答案仍是 grounded + high。

B-2：冲突检测只比较 content_hash；检索项没有该字段时全部为 None，两份互相矛盾的同主题高权威资料被误判为「口径一致」而静默合并。已改为优先比 hash、缺 hash 时退化为比正文。

A-1：本次新增的评测 harness 自身泄漏桩 —— 重绑了 8 个模块属性却只还原 3 个，导致后续测试拿到合成的 citation 字典（KeyError: document_id）。已扩到全部 8 个。

# 七、如何用一条命令复现

前提：本机跑测试必须带四个环境变量，否则会得到与代码无关的假失败。

cd "...\ai-platform\backend"
$env:AUTH_MODE='optional'
$env:TASK_QUEUE_PROVIDER='inline'
$env:PYTHONIOENCODING='utf-8'
$env:STORAGE_DIR=(Resolve-Path .\dev_storage_local).Path

.\venv\Scripts\python.exe -m app.services.evaluation.benchmark.compare `
  --label now --out "..\..\_runs\benchmark-now.json" `
  --before "..\..\_runs\benchmark-before-353420d.json"

输出里的 fixed / regressed / still_failing 三个列表就是逐例归因，families 是逐家族 before → after 与通过数增量。

# 八、交付物清单

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| docs/handoff/overnight-20261019/plan.md | 基线、目标、工作包、作用域、预算 |
| docs/handoff/overnight-20261019/checkpoint.md | 当前状态、失败根因、下一动作、恢复命令 |
| docs/handoff/overnight-20261019/results.json | 四级证据分类、数据集哈希、逐例结果、分母 |
| docs/handoff/overnight-20261019/final-report.md | 已完成/未完成、前后比较、回归、风险 |
| docs/handoff/overnight-20261019/failure-cases/README.md | 10 个最小复现场景（全合成） |
| backend/app/services/evaluation/benchmark/ | A 包：数据集、运行器、对照工具、results 生成器 |
| backend/tests/test_overnight_*.py | A/B/C 三包新增的 35 条验收测试 |

本文件不含任何真实客户数据、真实行内资料或真实密钥；全部评测材料为合成案例（synthetic=True）。